| TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERESSI DOVUTI PER RITARDATO PAGAMENTO |
| --- |
| SETTORE | TIPO RITARDO | SCADENZA TERMINE | INTERESSE | NORMATIVA DI RIFERIMENTO |
| LAVORI PUBBLICI | Emissione certificato di pagamento della rata ACCONTO | 45 giorni dalla maturazione acconto | Legale Italiano | D.M LLPP n. 145/00 art. 29 e 30 |
| LAVORI PUBBLICI | Emissione certificato di pagamento della rata di ACCONTO | 105 giorni dalla maturazione acconto | Mora Lavori Pubblici | D.M LLPP n. 145/00 art. 29 e 30 |
| LAVORI PUBBLICI | Emissione titolo di spesa (mandato di pagamento) della rata di ACCONTO | 30 giorni dalla emissione certificato di pagamento | Legale Italiano | D.M LLPP n. 145/00 art. 29 e 30 |
| LAVORI PUBBLICI | Emissione titolo di spesa (mandato di pagamento) della rata di ACCONTO | 90 giorni dalla emissione certificato di pagamento | Mora Lavori Pubblici | D.M LLPP n. 145/00 art. 29 e 30 |
| LAVORI PUBBLICI | Emissione titolo di spesa (mandato di pagamento) della rata di SALDO | 90 giorni dalla emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione | Legale Italiano | D.M LLPP n. 145/00 art. 29 e 30 |
| LAVORI PUBBLICI | Emissione titolo di spesa (mandato di pagamento) della rata di SALDO | 150 giorni dalla emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione | Mora Lavori Pubblici | D.M LLPP n. 145/00 art. 29 e 30 |
| SUBAPPALTI DI LAVORI PUBBLICI | Pagamento ACCONTI e SALDO | 20 giorni dalla data di pagamento delle fatture all’appaltatore | / | LEGGE n. 55/90 art. 18 |
| SERVIZI E FORNITURE PUBBLICHE (sopra soglia) e PRIVATE | Pagamento rate di ACCONTO e SALDO | La data di scadenza del pagamento o 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o delle merci | Legale Europeo + 7 % | Direttiva 2000/35/CE Art. 3 (in vigore dal 08/08/02) |
| SERVIZI E FORNITURE PUBBLICHE (in economia) | Pagamento rate di ACCONTO e SALDO | 30 giorni dalla emissione del collaudo provvisorio o dell’ attestazione di regolare esecuzione dalla fattura | / | DPR 384/01 Art.9 |
| SERVIZI E FORNITURE PUBBLICHE (sotto soglia) | Emissione titolo di spesa (mandato di pagamento) della rata di SALDO | 30 giorni dalla emissione del collaudo provvisorio o della fattura | / | DPR 573/94 Art. 11 |
| SUB- FORNITURE ANCHE DI SERVIZI | Pagamento rate di ACCONTO e SALDO | La data di scadenza del pagamento o 60 giorni dalla consegna del bene | Tasso Ufficiale di Sconto + 5 % | LEGGE 192/98 Art. 3 |
| SUB- FORNITURE ANCHE DI SERVIZI | Pagamento rate di ACCONTO e SALDO | 30 giorni dal termine convenuto | Tasso Ufficiale di Sconto + 5 % + Penale (5% dell’importo non pagato) | LEGGE 192/98 Art. 3 |
| APPALTI PRIVATI | Pagamento rate di ACCONTO e SALDO | La data di messa in mora | Legale Italiano | RD 262/42 (Codice Civile) art.1224 |

| TASSI IN VIGORE PER IL CALCOLE DEGLI INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO |
| --- |
| TASSO | VALORE | PERIODO DI VALIDITÀ | RIFERIMENTO |
| Saggio di Interesse Legale | 3,00 % | 01/01/2002 – in vigore | D.M. 11 dicembre 2001 (G.U. n. 290 del 14/12/2001) |
| Interessi di Mora Lavori Pubblici | 7,25 % | 01/01/2002- in vigore | D.M. 31/07/2002 (G.U. n. 215 del 13 settembre 2002) |
| Tasso di Riferimento della Banca d’Italia (ex T.U.S.) | 3,25 % | 14/11/2001 - in vigore | Provvedimento del 9 novembre 2001 (G.U. n. 265 del 14 novembre 2001) |
| Tasso di Interesse della Banca Centrale Europea per le principali operazioni di rifinanziamento | 3,25 % | 01/08/2002 – in vigore | Comunicazione Commissione (G.U.C.E. n. C210/1 del 04/09/2002) |